Analisis Skedul Pekerjaan

| No | Pekerjaan | Harga Pekerjaan | Durasi |  |  | Bobot (%) | hari ke 1 | hari ke 2 | hari ke 3 | hari ke 4 | hari ke 5 | hari ke 6 | Ket |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | persiapan | 100,000 | 6 | 1,100,000 | 100 | 9.09 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 |  |
| 2 | Galian tanah | 150,000 | 2 | 1,100,000 | 100 | 13.64 |  | 6.82 | 6.82 |  |  |  |  |
| 3 | Lantai Kerja | 200,000 | 2 | 1,100,000 | 100 | 18.18 |  | 9.09 | 9.09 |  |  |  |  |
| 4 | Urugan Pasir | 150,000 | 1 | 1,100,000 | 100 | 13.64 |  |  | 13.64 |  |  |  |  |
| 5 | Pasangan Batu kali | 400,000 | 3 | 1,100,000 | 100 | 36.36 |  |  | 12.12 | 12.12 | 12.12 |  |  |
| 6 | Urugan kembali | 100,000 | 1 | 1,100,000 | 100 | 9.09 |  |  |  |  | 9.09 |  |  |
|  | Jumlah | 1,100,000 | 15 |  |  | 100.00 | 1.52 | 17.43 | 43.18 | 13.64 | 22.73 | 1.52 |  |
|  |  | Jumlah Komulatif |  |  |  |  | 1.52 | 18.94 | 62.12 | 75.76 | 98.49 | 100.00 |  |