## Slide 1: PROSES PERENCANAAN & PELAKSANAAN KONSTRUKSI
Mata Kuliah
MANAJEMEN KONSTRUKSI
Pertemuan Ke 2

## Slide 2: PERENCANAAN & PELAKSANAAN KONSTRUKSI
Perencanaan dalah proses yang mencoba meletakkan dasar tujuan dan sasaran termasuk menyiapkan segala sumber daya untuk mencapainya. Pada umumnya produk perencanaan berupa gambar rencana, detail dan spesifikasi

## Slide 3: PERENCANAAN & PELAKSANAAN KONSTRUKSI
Rencana pelaksanaan adalah proses untuk mengidentifikasikan kegiatan dan sumber daya yang diperlukan agar perencanaan yang dibuat dapat diwujudkan fisiknya

## Slide 4: PROSES PERENCANAAN & PELAKSANAAN KONSTRUKSI
Tahap Feasibility Study/Studi Kelayakan
Suatu analisa yang mengumpulkan informasi dengan data yang ada, seberapa besar kemungkinan proyek yang direncanakan dapat diwujudkan sesuai dengan kebutuhan dan sasaran dalam kondisi yang nyata ada.

## Slide 5: PROSES PERENCANAAN & PELAKSANAAN KONSTRUKSI
Tahap Perencanaan
Para ahli dari berbagai disiplin ilmu mengembangkan informasi yang didapat dari tahap feasibility study
Dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku mewujudkan perkembangan tersebut dalam bentuk dokumen gambar & spesifikasi yang mengarah pada sasaran yang telah ditetapkan

## Slide 6: PROSES PERENCANAAN & PELAKSANAAN KONSTRUKSI
Tahap Pemilihan Pelaksana
Umumnya dilakukan dengan cara tender atau negosiasi
Pekerjaan dapat diberikan seluruhnya kepada satu kontraktor atau dibagi menjadi paket-paket pekerjaan untuk beberapa kontraktor spesialis

## Slide 7: PROSES PERENCANAAN & PELAKSANAAN KONSTRUKSI
Tahap Pelaksanaan Konstruksi
Pada umumnya kontraktor utama akan menunjuk beberapa subkontraktor untuk melaksanakan sebagian dari pekerjaan.
Pemilik meminta perencana atau manajemen konstruksi untuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaan gambar dan spesifikasi yang telah ditetapkan

## Slide 8: PROSES PERENCANAAN & PELAKSANAAN KONSTRUKSI
Tahap Pemanfaatan
Bila pekerjaan telah selesai bangunan diserahkan kepada owner
Penyerahan pekerjaan dibagi 2 tahap yaitu
Tahap 1 pada saat bangunan selesai
Tahap 2 setelah selesai masa pemeliharaan