## Slide 1: ANALISIS CASH FLOW (1)
Pertemuan ke-2

## Slide 2: ANALISIS CASH FLOW
Untuk mengevaluasi apakah suatu proyek atau investasi layak untuk dikerjakan atau tidak

## Slide 3: Layak atau tidaknya suatu proyek dapat dilihat dari beberapa aspek :
Aspek Teknis
Aspek Manajerial dan Administratif
Aspek Pemasaran
Aspek Keuangan

## Slide 4: ASPEK KEUANGAN
Dilihat dari sudut pandang penanam modal atau pemilik usaha, apakah investasi yang dikeluarkan akan dapat menghasilkan return atau keuntungan pada masa yang akan datang

## Slide 5
Sering kali kita dihadapkan pada beberapa alternatif investasi.
Contoh :
Membuka pabrik baru atau
Menambah kapasitas pabrik yg lama atau
Mengganti mesin-mesin yg lama dgn yg baru
dll

## Slide 6: Keputusan untuk memilih alternatif terbaik dari beberapa alternatif tersebut, ditinjau dari aspek keuangan, yaitu alternatif yang menghasilkan ekspetasi return / keuntungan yang paling baik selama umur proyek tersebut. Untuk itu kita harus memproyeksikan dan menganalisa cashflow dari masing masing alternatif

## Slide 7: DEFINISI CASH FLOW
Cash flow (arus kas) adalah : penerimaan (cash inflow) yang diperoleh dari suatu investasi dikurangkan dengan pengeluarannya (cash outflow).
Cash flow = Penerimaan - Pengeluaran

## Slide 8: CASH INFLOW :
Penerimaan dari penjualan
Penerimaan dari kredit bank/pinjaman
Penjualan aktiva tetap (mesin, bangunan, dll.)
Penyertaan modal dari pemilik usaha
Nilai sisa (salvage value) dari bangunan, mesin/ peralatan, pada akhir periode investasi setelah dikurangi oleh penyusutan (depresiasi)

## Slide 9: CASH OUTFLOW :
Investasi awal (investasi yang dilakukan pada tahun ke-0) :
a. Aktiva tetap : tanah, bangunan, mesin, peralatan,
biaya instalasi, dll.
b. Biaya pra investasi : konsultan, training, perizinan.
Biaya operasi :
a. Biaya produksi : bahan baku, tenaga kerja, listrik,
air, maintenance, dll.
b. Pengembalian hutang : pokok pinjaman dan bunga.
c. Deviden : pembagian keuntungan
d. Pajak

## Slide 10: Metode analisis investasi : 1. Uniform annual cash flow 2. Present Worth (NPV) 3. Internal Rate of Return (IRR) 4. Benefit Cost ratio (B/C) 5. Payback Period
METODE ANALISIS INVESTASI

## Slide 11: RENTANG WAKTU ANALISIS
Tergantung kepada :
Umur ekonomis dari proyek investasi, yaitu :
Umur dimana proyek dapat beroperasi secara ekonomis, tergantung dari umur teknis dan teknologi.
Kemampuan memprediksi di masa yang akan datang

## Slide 12: UNIFORM ANNUAL CASH FLOW
Membandingkan cash flow tahunan yang seragam.
Prinsipnya semua penerimaan (benefit) dan pengeluaran (cost) dijadikan sebagai nilai tahunan yang seragam (nilai annuity)
Analisis ini dapat diaplikasikan jika semua penerimaan dan pengeluaran dapat dinyatakan atau dikonversi dalam bentuk annuitynya.

## Slide 13
EUAB : Equivalent Uniform Annual Benefit
(Penerimaan tahunan yang seragam)
EUAC : Equivalent Uniform Annual Cost
(Biaya/pengeluaran tahunan yang seragam)
Suatu investasi dikatakan layak jika :
EUAB – EUAC >= 0
Membandingkan 2 atau lebih alternatif investasi :
Pilih investasi yang memberikan (EUAB-EUAC) terbesar atau :
Pilih investasi yang memberikan EUAC terkecil.

## Slide 14
Cash flow suatu investasi :
Jika A dan B nilainya seragam (tetap) per tahun maka dapat digunakan analisis uniform annual cash flow. Nilai investasi awal I0 diubah kedalam bentuk nilai annuitynya.
Periode | 0 1 2 ……. n
Cash In flows (A) | - A1 A2 ……. An
Cash Out flows (B) | I0 B1 B2 ……. Bn
Net cash flows (A – B) | -I0 A1 – B1 A2 – B2 …. An - Bn

## Slide 15: Contoh 1 :
Suatu perusahaan sedang membandingkan 2 alternatif investasi, yaitu Investasi A atau Investasi B dalam operasi penanganan bahan baku sbb :
Alternatif A :
Penanganan bahan baku menggunakan tenaga manusia. Pengeluaran biaya tenaga kerja untuk alternatif ini sebesar $9.200/tahun.
Alternatif B :
Menggunakan mesin. Dengan alternatif ini dikeluarkan biaya sbb :
Investasi awal mesin : $ 15.000
Tenaga kerja : $ 3.300/tahun
Listrik : $ 400/tahun
Pemeliharan mesin : $ 1.100/tahun
Pajak pendapatan : $ 1.040/tahun.
Umur investasi adalah 10 tahun. Nilai sisa mesin pada akhir tahun ke-10 adalah $ 1.500. Tingkat bunga 9 %/tahun.
Bandingkan kedua alternatif di atas menggunakan kriteria biaya tahunan yang seragam (EUAC) !

## Slide 16: Contoh 2 (Umur investasi berbeda) :
Dalam suatu rencana investasi, suatu perusahaan mempertimbangkan 2 alternatif investasi yaitu rencana D dan E sbb :
Rencana D :
Biaya investasi mesin : $ 50.000
Umur mesin : 20 tahun
Nilai sisa mesin th-20 : $ 10.000
Biaya operasi dan pemeliharaan : $ 9.000/tahun.
Rencana E :
Biaya investasi mesin : $ 120.000
Umur mesin : 40 tahun
Nilai sisa mesin th-40 : $ 20.000
Biaya operasi dan pemeliharaan : $ 6.000/tahun.
Pajak : $ 1.000/tahun
Bandingkan kedua alternatif dengan kriteria EUAC jika diketahui tingkat bunga 11 %/tahun.

## Slide 17: Contoh 3 :
Ada 3 alternatif investasi yang sedang dipertimbangkan untuk penambahan lini produksi. Masing-masing alternatif mempunyai umur ekonomis 10 tahun.
Gunakan analisis cash flow tahunan yang seragam untuk menentukan alternatif terbaik yang akan dipilih. Tingkat bunga 8 %/tahun.
 | Alternatif A | Alternatif B | Alternatif C
Investasi awal | $ 15.000 | $ 25.000 | $ 33.000
Biaya operasional/th | $ 8.000 | $ 6.000 | $ 6.000
Nilai sisa mesin | $ 1.500 | $ 2.500 | $ 3.300
Penerimaan/tahun | $ 14.000 | $ 9.000 | $ 14.000

## Slide 18: ANALISIS NET PRESENT VALUE (ANALISIS NPV)
Salah satu metode analisis investasi untuk :
Menentukan layak atau tidaknya investasi pada suatu proyek
Membandingkan beberapa alternatif investasi dengan menilai konskuensinya pada saat ini.
Menentukan nilai sekarang (present value) dari penerimaan / pengeluaran yg terjadi dimasa yg akan datang

## Slide 19: NET PRESENT VALUE (NPV)
Akumulasi dari nilai sekarang dari semua penerimaan bersih (setelah dikurangi oleh pengeluaran / biaya) selama umur investasi
Periode | 0 1 2 ……. n
Cash In flows (A) | - A1 A2 ……. An
Cash Out flows (B) | I0 B1 B2 ……. Bn
Net cash flows (A – B) | -I0 A1 – B1 A2 – B2 …. An - Bn
CASH FLOW SUATU INVESTASI

## Slide 20
Rumus :
NPV = - I0 + (A1 – B1) + (A2 – B2) + …+ (An – Bn)
(1 + r)1 (1 + r)2 (1 + r)n
n
NPV = -I0 +  (At – Bt)
t=1 (1 + r)
NPV = Net Present Value n = umur investasi
I0 = Investasi pada awal tahun r = tingkat suku bunga
At = Cash In flows pada tahun ke t
Bt = Cash Out flows pada tahun ke t
At – Bt = Net cash flows pada tahun ke t

## Slide 21: Kriteria evaluasi
Suatu proyek investasi dikatakan layak secara ekonomis bila :
NPV proyek > 0
Membandingkan alternatif alternatif proyek:
Proyek A : NPVA > 0
Proyek B : NPVB > 0
PILIH NPV terbesar