## Slide 1: Perancangan Bangunan Gedung
Perencanaan – Analisa Bahan dan Upah
Slide 08
Universitas Bina Darma
Civil Engineering

## Slide 2: DAFTAR HARGA BAHAN DAN UPAH
Untuk mendapatkan daftar harga baik bahan maupun upah diperoleh melalui :
  Daftar harga yang dikeluarkan Pemda setempat
  Daftar harga yang dikeluarkan Instansi tertentu
  Jurnal-jurnal harga bahan dan upah
  Bapenas
  Survei harga di lokasi proyek
  dsb

## Slide 3: DAFTAR HARGA BAHAN DAN UPAH Contoh Daftar Harga Bahan

## Slide 4: Contoh Daftar Harga Bahan “Proyek Rumah Tinggal 1 lantai)

## Slide 5: DAFTAR HARGA BAHAN DAN UPAH “Contoh Daftar Harga Upah”

## Slide 6: Contoh Daftar Harga Upah “Proyek Rumah Tinggal 1 lantai)

## Slide 7: WBS ITEM PEKERJAAN “Proyek Rumah Tinggal 1 Lantai”

## Slide 8: ANALISA PERHITUNGAN HARGA SATUAN BAHAN
Membuat analisa harga bahan bisa dilakukan dengan :
Perhitungan
Buku analisa mis :
    BOW
    SNI
    Dan buku analisa lain

## Slide 9: ANALISA PERHITUNGAN HARGA SATUAN BAHAN dengan “PERHITUNGAN”
Mencari koefisien campuran yang dibutuhkan pada pekerjaan Beton 1:2:3
Arti beton 1:2:3 adalah campuran 1 PC: 2Psr: 3Krk
Maksudnya untuk membuat suatu campuran beton 1:2:3 dibutuhkan masing-masing :
    1 m3 PC (Portland Cement)
    2 m3 Psr (Pasir Beton)
    3 m3 Krk (Kerikil/Split)

## Slide 10: ANALISA PERHITUNGAN HARGA SATUAN BAHAN dengan “PERHITUNGAN”
CONTOH
Berapa bahan yg dibutuhkan untuk membuat campuran 1m3 beton 1:2:3, dimana diketahui koefisien bahan dalam bentuk perekat basah :
  PC = 0,76; Pasir = 0,675; Kerikil = 0,52
Penyelesaian
1m3 beton dengan campuran 1Pc: 2Psr: 3Krk akan dibutuhkan :

## Slide 11: ANALISA PERHITUNGAN HARGA SATUAN BAHAN dengan “PERHITUNGAN”
Untuk 1m3 beton dibutuhkan bahan-bahan sbb:
Diketahui 1 m3 PC = 1445,5 kg, dan untuk 1 zak PC = 50 kg
Maka untuk 0,27 m3 PC = 0,27x1445,5 = 390,285 kg
= 390,285 / 50 = 7,8057 zak
Jadi untuk 1m3 beton 1:2:3 dibutuhkan :
    7,8057 zak PC (semen)
    0,54 m3 Pasir beton
    0,82 m3 Kerikil

## Slide 12: ANALISA PERHITUNGAN HARGA SATUAN BAHAN dengan “BUKU ANALISA (BOW)”
  Carilah Harga Satuan Bahan 1m3 Pekerjaan Pasangan Batu Kali 1:4 dengan analisa BOW. Jika diketahui Harga Bahan sbb :
    Batu kali Rp. 9.000/m3
    PC Rp. 8.000/zak
    Pasir pasang Rp. 7.000/m3
  Penyelesaian
  Dari buku BOW Mukomoko hal 188 atau 350 didapat:

## Slide 13: ANALISA PERHITUNGAN HARGA SATUAN UPAH dengan “BUKU ANALISA (BOW)”
  Carilah Harga Satuan Upah 1m3 Pekerjaan Pasangan Batu Kali 1:4 dengan analisa BOW
  Jika diketahui Harga Upah sbb :
    Tukang batu Rp. 4.000/hari
    Kepala tukang Rp. 5.000/hari
    Pekerja Rp. 2.500/hari
    Mandor Rp. 5.000/hari
  Penyelesaian
  Dari buku BOW Mukomoko hal 188 atau 350 didapat:

## Slide 14: TERIMA KASIH
WASSALAMMUALAIKUM WR WB